2020.11月18日前：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 11.8前核心团队沟通三次，确定合作模式和分工；
* 11.11前确定产品定位
* 11.12前完成需求调研，明确需求
* 11.13前完成产品需求细化、产品设计细化
* 11.14前完成第一版界面原型；
* 11.15前确定第一版产品范围；
* 11.17前确定主要技术点；
* 11.18日前完成第一版文档编写；

2020.11.19前完成项目分工；

2020．11月18—12月8日：进行编码实现，完成基本功能，

2020.12月8日：产品进入收尾阶段

2020.12.15前优化产品性能，完成测试；